TESIS TORVESA · UPS Plan de la tesis Versión 0.1 · borrador para corrección de Víctor 2026-10-11 · Víctor Segura · Diego Bermeo

Cómo se corrige: edita este Word con control de cambios activado o deja comentarios. Claude lee tus cambios, actualiza CRONOGRAMA.md y las notas de origen, y genera la v0.2. Esta versión no se sobrescribe.

# 1. Resumen del proyecto y alcance

Tema aprobado (29-sep-2026): «Diseño de un sistema de automatización para la gestión comercial en la Constructora Torvesa». Proyecto Técnico · Negocios Digitales · UPS Quito · Período 69. Tutora: Ing. Tania Alexandra Chicaiza Villalba.

Objetivo general (aprobado): diseñar un sistema que integre el CRM móvil TEAMSLASH con una bóveda de conocimiento comercial en Obsidian, un asistente de IA para respuestas y cotizaciones y un registro verificable de eventos, y validarlo en una operación experimental controlada de dos semanas.

| SÍ incluye | NO incluye |
| --- | --- |
| Diagnóstico AS-IS y línea base medida en campo (15–16 oct) | Implementación definitiva en Torvesa (decisión de la empresa) |
| Diseño TO-BE: bóveda, asistente de IA, registro de eventos | Negociación, facturación, ejecución de obra |
| Prueba de concepto y validación controlada (24-nov → 5-dic) | Gestión del personal (dotación, cargas) |
| Viabilidad técnica y económica: CAPEX, OPEX, VAN y TIR del sistema para Torvesa | Contratación pública (SNCP) |
| Cumplimiento LOPDP: consentimiento, minimización, anonimización | Evaluación financiera del SaaS TEAMSLASH (solo anexo) |
| Manual básico, gobierno de la información y transferencia | Datos del diagnóstico simulado del proyecto integrador |

# 2. Escenarios de entrega

|  | Escenario B (base) | Escenario A (15-dic, fecha dura) |
| --- | --- | --- |
| Cierre | 7–20 dic | 7–11 dic |
| Hito del 90 % | 18 dic | 11 dic |
| Entrega | 4–8 ene | 15 dic |
| Holgura APA | 21 dic–3 ene | En paralelo desde S8 |
| Se recorta | — | Pruebas de carga · ciclos diarios con la tutora (solo 2) · manual básico · APA por capítulo |

Intocable en ambos: el trabajo de campo de S1, las revisiones 1 y 2 con la tutora, la medición post del piloto y el hito del 90 %. Piloto: 24-nov → 5-dic, con medición post del 7 al 9 de diciembre.

# 3. Cronograma semanal

## S1 · 12–18 oct · Levantamiento

| ID | Actividad | Resp. | Entregable | Criterio de «hecho» | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | Fase 1 de fuentes: problema, M2 y Oldroyd | Victor | fichas en 02_Fuentes + reporte diario | A1–A10 y A4 con estado definido | #1 |
| S1-02 | Fase 1 de fuentes: metodología, LOPDP, SUS e IA 2023–2026 | Victor | fichas + C1 v0.2 + I1 v0.2 (SUS validada) | A39–A47 con estado | #2 |
| S1-03 | Corte de la fase 1 y matriz afirmación → fuentes → estado | Victor | 03_Matriz_Objetivos/matriz_afirmaciones | las 47 con estado; lista de qué entra al Cap. 1 | #3 |
| S1-04 | Corregir los instrumentos v0.1 → v0.2 | Victor | 04_Instrumentos v0.2 | aprobados por Víctor e impresos | #4 |
| S1-05 | Permisos de gerencia (cronometraje, muestra documental, lista de clientes) | Victor | autorización C1-C firmada | firmada y escaneada en _crudo | #5 |
| S1-06 | Confirmar con Torvesa el giro del negocio (vías / edificación / inmuebles) | Victor | nota en 08 o 11 | A1–A1d resueltas y [VOCAB] reemplazado | #6 |
| S1-07 | Correo a la tutora: datos simulados, D2, D5 y D6 | Victor | correo enviado + copia en 08 | respuesta recibida o reunión agendada | #7 |
| S1-08 | Campo: I1 colaboradores + I3 entrevistas (jue 15) | Victor | hojas + registro P1 | registro P1 completo para cada aplicación | #8 |
| S1-09 | Campo: I2 clientes + cronometraje P2-A + muestra P2-B (jue 15–vie 16) | Diego | P2A/P2B csv + registro P1 | todas las cotizaciones observables registradas | #9 |
| S1-10 | Aceptar la invitación, clonar y levantar el RAG | Diego | commit de prueba de Diego | rag.py consultar funciona en su PC | #10 |
| S1-11 | Analizar la bóveda 1 y extraer ideas para la bóveda del sistema | Diego | 07_Flujos_Diseno/ideas_boveda1.md | lista de patrones reutilizables y descartados | #11 |
| S1-12 | Tabulación y consolidación con el protocolo de procedencia (fin de semana) | Victor Diego | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10 | csv anonimizados + hashes + auditoría PII en 0 | #12 |

## S2 · 19–25 oct · Redacción por capítulos

| ID | Actividad | Resp. | Entregable | Criterio de «hecho» | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | Capítulo 1 (lun–mar) | Victor | 06_Capitulos/Cap1_v0.1 | cada cifra con ficha verificada | #13 |
| S2-02 | Capítulo 2 (mié–jue) | Victor | Cap2_v0.1 | marco teórico con fuentes verificadas | #14 |
| S2-03 | Capítulo 3 (sáb–dom) | Victor | Cap3_v0.1 | metodología coherente con D1/D2 | #15 |
| S2-04 | Análisis de los datos de campo (descriptivo) | Diego | 05_Datos_Campo/analisis + script | línea base M1–M4 y M6 calculada y reproducible | #16 |
| S2-05 | Mapa del proceso AS-IS (BPMN) | Diego | 07_Flujos_Diseno/AS-IS | validado contra las entrevistas I3 | #17 |
| S2-06 | Inventario de herramientas candidatas con criterios | Diego | 07_Flujos_Diseno/inventario_herramientas | ≥ 3 opciones por componente con criterios | #18 |

## S3 · 26–30 oct · Revisión 1 con la tutora

| ID | Actividad | Resp. | Entregable | Criterio de «hecho» | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | Presentar el avance (Cap. 1–3 + respaldo bibliográfico) | Victor | presentación | reunión realizada | #19 |
| S3-02 | Acta de la Revisión 1 | Victor | 08_Reuniones_Tutora/acta | observaciones con responsable y plazo | #20 |
| S3-03 | AS-IS y datos listos para mostrar | Diego | figuras exportadas | incluidas en la presentación | #21 |

## S4 · 2–8 nov · Diseño

| ID | Actividad | Resp. | Entregable | Criterio de «hecho» | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4-01 | Flujogramas TO-BE (2–4 nov) | Diego | 07_Flujos_Diseno/TO-BE | cubren los 6 pasos del Anexo A.5 | #22 |
| S4-02 | Validar el TO-BE contra los requisitos | Victor | comentarios en los flujos | cada requisito trazado a un flujo | #23 |
| S4-03 | Levantar la bóveda del sistema desde los flujos aprobados (5–8 nov) | Diego | repo o carpeta de la bóveda del sistema | estructura A.3 + plantillas A.4 funcionando | #24 |
| S4-04 | Requisitos funcionales y no funcionales | Victor | documento de requisitos | cada requisito con origen (hallazgo o norma) | #25 |
| S4-05 | Matriz de decisión de herramientas (Excel con fórmulas vivas) | Victor | .xlsx | ponderaciones y sensibilidad | #26 |
| S4-06 | CAPEX / OPEX | Victor | hoja de costos | cada precio con fuente y fecha | #27 |

## S5 · 9–15 nov · Mejora continua

| ID | Actividad | Resp. | Entregable | Criterio de «hecho» | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-01 | VAN / TIR del sistema para Torvesa | Victor | modelo financiero | supuestos con fuente + sensibilidad | #28 |
| S5-02 | Matriz de riesgos | Victor | matriz | probabilidad × impacto + mitigación | #29 |
| S5-03 | Capítulo de normativa (LOPDP) | Victor | sección | artículos del texto oficial | #30 |
| S5-04 | Prueba de concepto: front conversacional → back → bóveda | Diego | PoC funcionando | flujo de punta a punta demostrable | #31 |
| S5-05 | Diseño de los 3 casos de prueba | Diego | casos con criterios de aceptación | aprobados por Víctor | #32 |

## S6 · 16–22 nov · Revisión 2 con la tutora

| ID | Actividad | Resp. | Entregable | Criterio de «hecho» | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6-01 | Presentar diseño, flujos, datos y viabilidad | Victor Diego | presentación | reunión realizada | #33 |
| S6-02 | Acta de la Revisión 2 | Victor | acta en 08 | observaciones con responsable y plazo | #34 |

## S7 · 23–29 nov · Feedback + arranque del piloto

| ID | Actividad | Resp. | Entregable | Criterio de «hecho» | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S7-01 | Incorporar las observaciones de la Revisión 2 | Victor Diego | versiones nuevas | cada observación cerrada en el acta | #35 |
| S7-02 | Preparar la validación controlada (protocolo, capacitación, permisos) | Victor | protocolo del piloto | aprobado por Torvesa | #36 |
| S7-03 | Arrancar el piloto (24-nov) y monitorear | Diego | registro de eventos activo | primeros eventos registrados sin errores | #37 |

## S8 · 30 nov–6 dic · Documentación del sistema

| ID | Actividad | Resp. | Entregable | Criterio de «hecho» | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S8-01 | Herramientas elegidas y descartadas, con justificación | Diego | documento | cada decisión con criterio | #38 |
| S8-02 | Modelo de datos y registro de eventos | Diego | diagrama + diccionario | coincide con la PoC | #39 |
| S8-03 | Plantillas de cotización y especificación del asistente de IA | Diego | documentos | revisados por Víctor | #40 |
| S8-04 | Ejecutar los casos de prueba | Diego | resultados | tasa de aprobación por caso | #41 |
| S8-05 | (recortable) Manual básico de usuario | Diego | manual | un usuario de Torvesa lo puede seguir | #42 |

## S9 · 7–13 dic · Medición post y análisis

| ID | Actividad | Resp. | Entregable | Criterio de «hecho» | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S9-01 | Medición post (7–9 dic) | Victor Diego | datos post con registro P1 | los mismos instrumentos e indicadores que la línea base | #43 |
| S9-02 | Análisis pre-post | Victor | capítulo de resultados | pruebas según el borrador + tamaño del efecto | #44 |
| S9-03 | (recortable) Pruebas de uso y de carga simuladas con scripts | Diego | reporte | escenarios documentados y reproducibles | #45 |

## S10 · 14–20 dic · Cierre e hito del 90 %

| ID | Actividad | Resp. | Entregable | Criterio de «hecho» | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S10-01 | (recortable) Ciclos con la tutora (un día revisión, un día corrección) | Victor | actas | observaciones cerradas | #46 |
| S10-02 | HITO: tesis al 90 % (B: 18-dic · A: 11-dic) | Victor Diego | documento completo | todos los capítulos + bibliografía verificada | #47 |

## Holgura · 21 dic–3 ene

| ID | Actividad | Resp. | Entregable | Criterio de «hecho» | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Revisión APA, citas y bibliografía (bloques cortos) | Victor | tesis pulida | 0 citas sin ficha verificada | #48 |

## Entrega · 4–8 ene (A: 15-dic)

| ID | Actividad | Resp. | Entregable | Criterio de «hecho» | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Revisión final, aprobación y firma de la tutora | Victor | tesis firmada | firmada | #49 |
| E-02 | Entrega a la carrera | Victor Diego | comprobante | comprobante de entrega | #50 |

## Defensa · 11 ene–12 feb

| ID | Actividad | Resp. | Entregable | Criterio de «hecho» | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Resumen de contribuciones (quién hizo qué) | Victor Diego | documento desde 09 | aprobado por los dos | #51 |
| D-02 | División de la exposición + simulacros + banco de preguntas del tribunal | Victor Diego | guion + banco | ≥ 2 simulacros cronometrados | #52 |
| D-03 | Defensa (1–12 feb) | Victor Diego | — | aprobada | #53 |

# 4. División del trabajo, sincronización y dependencias

| Víctor | Diego |
| --- | --- |
| Documento de tesis, investigación, fuentes y APA 7 | Bóveda del sistema y RAG |
| Instrumentos, campo y análisis financiero (CAPEX, OPEX, VAN, TIR) | Flujogramas AS-IS/TO-BE y arquitectura |
| Relación con la tutora y con Torvesa | Prueba de concepto, casos de prueba, pruebas de uso y de carga |

### Puntos de sincronización

Domingo 21:00: informe automático de avance (tareas, commits por autor, decisiones). Antes de esa hora, todo en main.

Lunes: 20 min por llamada: qué se cierra esta semana, bloqueos y dependencias.

Antes de cada revisión con la tutora: ensayo conjunto de la presentación.

### Dependencias críticas

| Antes | → Después | Por qué |
| --- | --- | --- |
| S1-05 permisos de gerencia | S1-08/09 campo | Sin autorización no hay cronometraje ni muestra documental |
| S1-12 datos consolidados | S2-01 Cap. 1 · S2-04 análisis | La línea base real reemplaza al diagnóstico simulado |
| S4-01 TO-BE + S4-02 validación de Víctor | S4-03 bóveda del sistema | Diego no levanta la bóveda sin flujos aprobados |
| S5-04 PoC estable | S7-03 piloto | No hay validación controlada sin un prototipo que funcione |
| S7-03 piloto (24-nov → 5-dic) | S9-01 medición post | La comparación pre-post necesita las dos semanas completas |

# 5. Carga realista y plan de contingencia

Entre semana, bloques de 1–2 h; fin de semana, 3–4 h. Ninguna semana pide más de unas 12 h por persona.

| Orden | Si se pierde una semana, se recorta… |
| --- | --- |
| 1 | Lo marcado ✂ en el cronograma (pruebas de carga, ciclos diarios con la tutora, manual completo) |
| 2 | El inventario de herramientas pasa a una tabla corta |
| 3 | 2 casos de prueba en vez de 3 |
| 4 | La matriz de riesgos baja a 10 riesgos |
| 5 | Se fusiona la documentación del sistema con el capítulo de resultados |
| Nunca | Campo · revisiones con la tutora · medición post · hito del 90 % · verificación de fuentes |

# 6. Matriz objetivos ↔ fuentes ↔ capítulos

| OVA | Objetivo específico | Capítulo previsto | Afirmaciones (F0) | Fuentes verificadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Diagnosticar problemas | OE1 | Cap. 1 y Cap. 4 | A1–A8 | fase 1 |
| 5.1 Analizar datos de desempeño | OE1 | Cap. 4 | línea base de campo | fase 1 |
| 4.2 Formular alternativas | OE2 | Cap. 5 | A26–A30, A37 | fase 1 |
| 6.2 Viabilidad técnica y económica | OE2 | Cap. 5 | A31–A36 | fase 1 |
| 6.3 Seguridad y normativa | OE2 | Cap. 2 y Cap. 5 | A42–A45 | fase 1 |
| 4.3 Métodos de la profesión | OE3 | Cap. 3 | A39–A41, A47 | fase 1 |
| 6.1 Soluciones innovadoras | OE3 | Cap. 5 | A37, A38 | fase 1 |
| 5.4 Impacto con KPI | OE4 | Cap. 6 | A9–A10, A20–A25 | fase 1 |
| 5.3 Plan de implementación | OE5 | Cap. 6 y anexos | — | fase 1 |

# 7. Reglas

### Obligatorio

Toda cifra o afirmación empírica lleva una fuente verificada (abierta, con página) y referencia APA 7.

Trazabilidad: cada párrafo se puede rastrear hasta fichas en 02_Fuentes.

Consentimiento informado y anonimización (LOPDP) en encuestas, entrevistas y observación; registro de procedencia P1.

Registrar cada entregable en 09_Registro_Contribuciones: autor, fecha y herramienta de IA.

Declarar el uso de IA según la política de la UPS (por confirmar en la fase 1).

Auditoría PII antes de cada push con datos; los datos crudos solo en _crudo/.

### Prohibido

Inventar fuentes, autores, DOIs, páginas o citas.

Citar una fuente que no esté «verificada».

Parafrasear pegado al original.

Usar los datos simulados del diagnóstico como dato empírico.

Guardar datos personales de clientes o colaboradores sin anonimizar fuera de _crudo/.

Presentar el proyecto como «implementado».

Mover, renombrar o borrar archivos sin aprobación; sobrescribir versiones editadas por Víctor.

Avanzar de fase sin la validación de Víctor.

# 8. Riesgos del cronograma y mitigación

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| La tutora no acepta el cambio de datos simulados → línea base real | Media | Alto | Escribirle antes de la Revisión 1; llevar el protocolo de procedencia y los datos nuevos |
| Sin permisos de gerencia para el campo del 15–16 oct | Media | Alto | Pedirlos el lunes 12; plan B: autorregistro de cotizaciones por 2 semanas |
| Pocas solicitudes durante el piloto (33 clientes) | Alta | Medio | Reportar casos individuales; sumar la muestra documental P2-B como línea base; no forzar pruebas inferenciales |
| El 15-dic resulta fecha dura | Media | Alto | Escenario A ya planificado; recortes ✂ definidos |
| El formato oficial de capítulos llega tarde | Media | Medio | Redactar por secciones del diseño aprobado; reacomodar al llegar |
| PoC inestable antes del piloto | Media | Alto | PoC en S5 con una semana de margen; casos de prueba antes del piloto |
| Fuentes clave sin acceso al texto completo | Media | Medio | Marcar «solo resumen»; buscar alternativas abiertas; reformular la afirmación |
| Fuga de datos personales en el repo | Baja | Alto | _crudo/ ignorado por Git; auditoría PII antes de cada push; códigos en vez de nombres |

# 9. Plantillas

### Acta de reunión con la tutora

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha / revisión | AAAA-MM-DD · Revisión N |
| Asistentes | Tania Chicaiza · Víctor Segura · Diego Bermeo |
| Qué se presentó |  |
| Observaciones (textuales) | # · observación · capítulo · responsable · plazo · estado |
| Decisiones |  |
| Cambios pendientes de aprobación |  |
| Próxima reunión | fecha · qué se lleva |

### Registro de contribuciones

| Fecha | Entregable | Autor | Herramienta de IA y uso | Revisado por | Ruta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAAA-MM-DD |  | Víctor / Diego | p. ej. Claude: borrador de X |  | carpeta/archivo |